MaintainPro

Endüstriyel Bakım Yönetim Platformu

Multi-Tenant SaaS — MVP Teknik Spesifikasyon Dokümanı

Versiyon 1.0 — Nisan 2026

focusoda.com

# 1. Proje Özeti

MaintainPro, üretim tesislerinde arıza yönetimi, yedek parça takibi, otonom bakım ve performans analitiği süreçlerini dijitalleştiren, cloud-native bir SaaS platformudur.

Platform, tek bir altyapı üzerinden birden fazla fabrikaya hizmet verecek multi-tenant mimaride tasarlanmıştır. Her fabrika kendi kullanıcıları, makineleri, yedek parçaları ve bakım süreçleri ile bağımsız çalışırken, altyapı ve kod tabanı ortaktır.

## 1.1 İş Modeli

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Gelir modeli | Aylık abonelik (fabrika bazlı) |
| Fiyatlandırma | Fabrika başına $99-299/ay (kullanıcı sayısına göre) |
| Hedef pazar | 50-500 çalışanlı üretim tesisleri (Türkiye + global) |
| Dağıtım | Web app (PWA) + responsif mobil arayüz |
| Altyapı | AWS (tek hesap, multi-tenant) |
| MVP çıkış hedefi | 8 hafta (kendi fabrikan pilot) |

# 2. Kullanıcı Rolleri ve Yetkilendirme Matrisi

Sistem dört temel kullanıcı rolü üzerine kurulmuştur. Her rol farklı erişim seviyelerine sahiptir.

## 2.1 Rol Tanımları

| Rol | Açıklama | Tipik Kullanıcı |
| --- | --- | --- |
| Süper Admin | Platform yönetimi, fabrika oluşturma, abonelik kontrolü | Platform sahibi (sen) |
| Fabrika Admin | Fabrika ayarları, makine tanımları, kullanıcı yönetimi, tüm raporlar | Fabrika müdürü / Bakım müdürü |
| Mühendis | Arıza yönetimi, parça çıkışı, otonom bakım planı, analiz | Bakım mühendisi / Planlama |
| Teknisyen | Arıza girişi/kapatma, otonom bakım tamamlama, parça talebi | Bakım teknisyeni / Operatör |

## 2.2 Yetki Matrisi

| İşlem | Süper Admin | Fabrika Admin | Mühendis | Teknisyen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrika oluştur/sil | ✓ | — | — | — |
| Kullanıcı ekle/çıkar | ✓ | ✓ | — | — |
| Makine tanımla/düzenle | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Arıza girişi yap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arıza ata/yönlendir | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Arıza kapat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (kendi atananları) |
| Yedek parça stok giriş | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Yedek parça çıkış (makineye) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otonom bakım planı oluştur | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Otonom bakım tamamla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard görüntüle | ✓ | ✓ | ✓ | Sınırlı |
| Rapor oluştur/indir | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Bildirim ayarları | ✓ | ✓ | — | — |
| Abonelik yönetimi | ✓ | — | — | — |

# 3. Modül 1: Makine ve Ekipman Yönetimi

Tüm bakım süreçlerinin temelini oluşturan makine envanter modülüdür. Her makine bir varlık (asset) olarak tanımlanır ve tüm arıza, bakım ve yedek parça kayıtları bu varlığa bağlanır.

## 3.1 Makine Kartı Veri Alanları

| Alan | Tip | Zorunlu | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Makine kodu | String (unique) | Evet | Fabrika içi benzersiz kod (örn: CNC-01, PRES-03) |
| Makine adı | String | Evet | Tanımlayıcı isim |
| Departman | Enum/Relation | Evet | Ait olduğu üretim departmanı |
| Hat/Bölge | String | Hayır | Üretim hattı veya fiziksel konum |
| Marka | String | Hayır | Ekipman markası |
| Model | String | Hayır | Ekipman modeli |
| Seri numarası | String | Hayır | Üretici seri no |
| Kurulum tarihi | Date | Hayır | Fabrikaya kurulum tarihi |
| Garanti bitiş | Date | Hayır | Garanti süresi |
| Kritiklik seviyesi | Enum (A/B/C) | Evet | A=Kritik, B=Önemli, C=Destek |
| Durum | Enum | Evet | Çalışıyor / Arızalı / Bakımda / Devre dışı |
| Fotoğraf | Image[] | Hayır | Makine fotoğrafları |
| Teknik doküman | File[] | Hayır | Manual, şema, teknik çizim |
| QR kodu | Auto-generated | Evet | Otomatik üretilen QR (mobil tarama) |
| Notlar | Text | Hayır | Serbest not alanı |

## 3.2 Departman Yönetimi

Her fabrika kendi departman yapısını tanımlar. Departmanlar makine gruplaması, kullanıcı ataması ve raporlama filtresi olarak kullanılır.

Örnek departmanlar: Montaj, Kaynak, Boyama, CNC, Presler, Paketleme, Enjeksiyon, Kalite, Lojistik

## 3.3 Ekranlar

| Ekran | Açıklama | Erişim |
| --- | --- | --- |
| Makine listesi | Filtrelenebilir tablo: departman, durum, kritiklik. Arama ve sıralama | Tüm roller |
| Makine detay kartı | Tüm bilgiler, arıza geçmişi, parça tüketimi, bakım takvimi | Tüm roller |
| Makine ekleme/düzenleme formu | Tüm alanlar, fotoğraf yükleme, doküman ekleme | Admin + Mühendis |
| QR kod sayfası | Toplu QR yazdırma (A4 etiket formatı) | Admin |
| Makine durum haritası | Departman bazlı görsel layout (yeşil/kırmızı/sarı) | Tüm roller |

# 4. Modül 2: Arıza Yönetimi

Arıza yönetimi platformun en kritik modülüdür. Arıza bildirimi, atama, müdahale, çözüm ve analiz süreçlerinin tamamını kapsar.

## 4.1 Arıza Kaydı Veri Alanları

| Alan | Tip | Zorunlu | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Arıza no | Auto-increment | Evet | Sistem tarafından otomatik (ARZ-2026-0001) |
| Makine | Relation | Evet | Arızalı makine seçimi (veya QR tarama) |
| Arıza tipi | Enum | Evet | Mekanik / Elektrik / Pnömatik / Hidrolik / Yazılım / Diğer |
| Öncelik | Enum | Evet | Kritik / Yüksek / Orta / Düşük |
| Bildiren kişi | Auto (user) | Evet | Giriş yapan kullanıcı |
| Bildirim zamanı | Auto (timestamp) | Evet | Otomatik zaman damgası |
| Açıklama | Text | Evet | Arıza detay açıklaması |
| Fotoğraf (bildirim) | Image[] | Hayır | Arıza anı fotoğrafları (maks 5) |
| Durum | Enum | Evet | Açık → Atandı → Müdahale → Parça Bekleniyor → Çözüldü → Kapatıldı |
| Atanan teknisyen | Relation | Hayır | Müdahale edecek kişi |
| Müdahale başlangıç | Timestamp | Hayır | Teknisyen kabul ettiğinde |
| Çözüm açıklaması | Text | Hayır | Yapılan işlem detayı |
| Fotoğraf (çözüm) | Image[] | Hayır | Çözüm sonrası fotoğraf |
| Kullanılan parçalar | Relation[] | Hayır | Stoktan çıkış yapılan parçalar |
| Çözüm zamanı | Timestamp | Hayır | Arıza kapatıldığında |
| Toplam duruş süresi | Computed | Evet | Bildirim — çözüm arası süre |
| Kök neden | Enum + Text | Hayır | Standart kök neden sınıflandırması |
| Tekrar arıza mı? | Boolean | Hayır | Aynı makinede aynı tip arıza var mı |

## 4.2 Arıza Durum Akışı (State Machine)

Her arıza kaydı aşağıdaki durum geçişlerini takip eder:

| Mevcut Durum | Aksiyon | Sonraki Durum | Tetikleyen | Bildirim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Arıza bildir | Açık | Herkes | Admin + Mühendis push |
| Açık | Teknisyen ata | Atandı | Mühendis/Admin | Teknisyene push |
| Atandı | Müdahaleyi başlat | Müdahale Edilyor | Teknisyen | — |
| Müdahale | Parça gerekli | Parça Bekleniyor | Teknisyen | Depocu + Mühendis |
| Parça Bekleniyor | Parça temin edildi | Müdahale Edilyor | Depocu | Teknisyen push |
| Müdahale | Sorunu çöz | Çözüldü | Teknisyen | Mühendis push |
| Çözüldü | Onayla ve kapat | Kapatıldı | Mühendis/Admin | — |
| Çözüldü | Reddet (yetersiz) | Müdahale Edilyor | Mühendis | Teknisyen push |

## 4.3 Bildirim Kuralları

| Olay | Bildirim Tipi | Alıcılar | İçerik |
| --- | --- | --- | --- |
| Yeni arıza | Push + E-posta | Fabrika Admin, ilgili dept. mühendisi | Makine adı, arıza tipi, öncelik |
| Arıza ataması | Push | Atanan teknisyen | Makine, açıklama, öncelik |
| Kritik arıza (A seviye makine) | Push + SMS (opsiyonel) | Tüm admin + mühendisler | ACİL: Makine adı, duruş süresi |
| 30 dk yanıt yok | Push (eskalasyon) | Bir üst yönetici | Eskalasyon: X arıza Y dk yanıtsız |
| Arıza çözüldü | Push | Bildiren kişi + mühendis | Makine tekrar çalışıyor |
| Tekrar arıza | Push + E-posta | Fabrika Admin + Mühendis | UYARI: Makine X tekrar arıza |

## 4.4 Ekranlar

| Ekran | Açıklama | Platform |
| --- | --- | --- |
| Arıza bildirim formu | Makine seç (veya QR tara) → tip → öncelik → açıklama → fotoğraf → gönder | Mobil öncelikli |
| Aktif arızalar listesi | Filtre: durum, departman, öncelik, tarih. Renk kodlu kartlar | Web + Mobil |
| Arıza detay sayfası | Timeline görünümü: her durum değişikliği, yorum, fotoğraf | Web + Mobil |
| Teknisyen görev paneli | Bana atanan arızalar, kabul et / başla / tamamla butonları | Mobil öncelikli |
| Arıza analiz dashboard | MTBF, MTTR, Pareto, trend, departman karşılaştırma | Web |

# 5. Modül 3: Yedek Parça ve Stok Yönetimi

Yedek parça modülü, stok takibi, makineye parça çıkışı, maliyet analizi ve minimum stok uyarı sistemini kapsar.

## 5.1 Parça Kartı Veri Alanları

| Alan | Tip | Zorunlu | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Parça kodu | String (unique) | Evet | Fabrika içi stok kodu (YP-0001) |
| Parça adı | String | Evet | Tanımlayıcı isim |
| Kategori | Enum | Evet | Mekanik / Elektrik / Pnömatik / Hidrolik / Sarf / Diğer |
| Birim | Enum | Evet | Adet / Metre / Kg / Litre / Kutu |
| Mevcut stok | Number | Evet | Güncel stok adedi |
| Minimum stok | Number | Evet | Alarm seviyesi |
| Maksimum stok | Number | Hayır | Üst limit (aşırı stok uyarısı) |
| Birim fiyat | Decimal | Evet | Son alış fiyatı (USD/TRY) |
| Tedarikçi | String | Hayır | Ana tedarikçi bilgisi |
| Tedarik süresi | Number (gün) | Hayır | Ortalama temin süresi |
| Raf/Konum | String | Hayır | Depo içi fiziksel konum |
| Uyumlu makineler | Relation[] | Hayır | Bu parçayı kullanan makineler |
| Barkod/QR | Auto-generated | Evet | Hızlı tarama kodu |
| Fotoğraf | Image | Hayır | Parça görseli |
| Son hareket tarihi | Computed | Evet | En son giriş veya çıkış |

## 5.2 Stok Hareketleri

| Hareket Tipi | Tetikleyen | Veri | Stok Etkisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Giriş (satın alma) | Depocu / Admin | Miktar, birim fiyat, fatura no, tedarikçi | + |
| Çıkış (arıza) | Teknisyen / Mühendis | Miktar, hedef makine, arıza no | − |
| Çıkış (planlı bakım) | Mühendis | Miktar, hedef makine, bakım planı no | − |
| İade | Teknisyen | Miktar, iade nedeni, kaynak makine | + |
| Sayım düzeltme | Admin | Yeni miktar, fark nedeni | ± (düzeltme) |
| Hurda/fire | Mühendis / Admin | Miktar, hurda nedeni | − |

## 5.3 Bildirimler

| Olay | Bildirim | Alıcı |
| --- | --- | --- |
| Stok minimum seviyeye düştü | Push + E-posta | Depocu + Fabrika Admin |
| Stok sıfıra indi | Push + E-posta (ACİL) | Fabrika Admin + Mühendisler |
| Yüksek maliyetli çıkış (> eşik) | Push | Fabrika Admin |
| Aynı parçadan ayda 3+ çıkış | Push (anomali) | Mühendis |

## 5.4 Ekranlar

| Ekran | Açıklama | Platform |
| --- | --- | --- |
| Parça listesi | Filtrelenebilir tablo, stok durumu renk kodlu (yeşil/sarı/kırmızı) | Web + Mobil |
| Parça detay kartı | Tüm bilgiler, hareket geçmişi, tüketim grafiği, uyumlu makineler | Web |
| Stok giriş formu | Parça seç (veya barkod tara) → miktar → fiyat → tedarikçi | Web + Mobil |
| Stok çıkış formu | Parça seç → makine seç → miktar → arıza no (varsa) | Mobil öncelikli |
| Stok sayım ekranı | Barkod tarayarak hızlı sayım, fark raporu | Mobil |
| Maliyet raporu | Makine/departman bazlı parça tüketim maliyeti | Web |

# 6. Modül 4: Otonom Bakım (TPM Pillar 1)

Otonom bakım modülü, operatörlerin günlük/haftalık rutin kontrolleri yapması, anormallikleri raporlaması ve aksiyonları takip etmesi için tasarlanmıştır. TPM felsefesinin 1. pillar'ına (Jishu Hozen) tam uyumludur.

## 6.1 Checklist Şablonu Yapısı

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Şablon adı | String | Örn: CNC-01 Günlük Kontrol Listesi |
| Makine | Relation | Hangi makineye ait |
| Periyot | Enum | Günlük / Haftalık / Aylık / Vardiya başı |
| Kontrol maddeleri | Array | Sıralı kontrol adımları |
| Her madde: başlık | String | Kontrol noktası açıklaması |
| Her madde: tip | Enum | Evet/Hayır, Ölçüm (sayısal), Fotoğraf, Seçenekli |
| Her madde: referans değer | String/Number | Olması gereken değer veya aralık |
| Her madde: fotoğraf zorunlu mu? | Boolean | Bazı kontrollerde fotoğraf şart |
| Atanan roller | Relation[] | Hangi roller bu checklist'i görür |
| Aktif mi? | Boolean | Pasif şablonlar tetiklenmez |

## 6.2 Checklist Tamamlama Akışı

1. Sistem, periyoda göre otomatik olarak checklist kaydı oluşturur (örn: her sabah 08:00'de günlük listeler aktif olur).

2. Operatör/teknisyen mobil uygulamadan makine QR kodunu tarar veya listeden seçer.

3. Kontrol maddelerini sırayla tamamlar: Evet/Hayır işaretler, ölçüm değeri girer, gerekli yerlerde fotoğraf çeker.

4. Herhangi bir maddede 'anormallik' işaretlenirse, sistem otomatik olarak bir aksiyon kaydı açar.

5. Tamamlanan checklist onaylanır ve zaman damgası ile kaydedilir.

6. Tamamlanmamış checklist'ler için sistem hatırlatma bildirimi gönderir.

## 6.3 Aksiyon Yönetimi

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Aksiyon no | Auto | OB-AKS-2026-0001 |
| Kaynak checklist | Relation | Hangi kontrolden türedi |
| Kontrol maddesi | Relation | Hangi kontrol noktası |
| Anormallik açıklaması | Text | Operatörün gözlemi |
| Fotoğraf | Image[] | Anormallik fotoğrafı |
| Öncelik | Enum | Acil / Normal / Bilgi |
| Atanan kişi | Relation | Aksiyonu tamamlayacak kişi |
| Hedef tarih | Date | Tamamlama hedefi |
| Durum | Enum | Açık → Devam Ediyor → Tamamlandı → Doğrulandı |
| Çözüm açıklaması | Text | Yapılan düzeltme |
| Çözüm fotoğrafı | Image[] | Düzeltme sonrası kanıt |
| Doğrulayan | Relation | Mühendis onayı |

## 6.4 Ekranlar

| Ekran | Açıklama | Platform |
| --- | --- | --- |
| Günlük görevlerim | Operatörün bugün yapması gereken checklist'ler | Mobil |
| Checklist tamamlama | Adım adım kontrol formu: işaretle, ölçüm gir, fotoğraf çek | Mobil |
| Şablon yönetimi | Checklist şablonu oluştur/düzenle/kopyala | Web |
| Aksiyon listesi | Tüm açık aksiyonlar, filtre: durum, öncelik, tarih, departman | Web + Mobil |
| Aksiyon detay | Anormallik-çözüm karşılaştırma, before/after fotoğraf | Web + Mobil |
| Otonom bakım analiz | Tamamlanma oranı, en çok anormallik çıkan noktalar, trend | Web |

# 7. Modül 5: Planlı Bakım (Preventive Maintenance)

Periyodik bakım planlarının tanımlanması, takvimlendirilmesi ve takip edilmesi. Zaman bazlı veya sayaç bazlı tetikleme destekler.

## 7.1 Bakım Planı Yapısı

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Plan adı | String | Örn: CNC-01 3 Aylık Genel Bakım |
| Makine | Relation | Hedef makine |
| Bakım tipi | Enum | Mekanik / Elektrik / Yağlama / Genel / Kalibrasyon |
| Tetikleme | Enum | Zamana dayalı / Sayaca dayalı / Her ikisi |
| Periyot (zaman) | Number + Enum | Her X gün/hafta/ay |
| Periyot (sayaç) | Number + String | Her X saat/parça/devir |
| Tahmini süre | Number (dakika) | Planlanan bakım süresi |
| Görev listesi | Array | Yapılacak işler (sıralı adımlar) |
| Gerekli parçalar | Relation[] | Önceden hazırlanacak yedek parçalar |
| Gerekli personel | Number | Kaç kişi gerekli |
| Son yapılan tarih | Date | Otomatik güncellenir |
| Sonraki planlanan | Computed | Otomatik hesaplanır |

## 7.2 Ekranlar

| Ekran | Açıklama |
| --- | --- |
| Bakım takvimi | Takvim görünümü (ay/hafta/gün), makine ve departman filtresi, renk kodlu |
| İş emri oluştur/detay | Plandan otomatik veya manuel iş emri, görev listesi, parça, personel |
| Bakım geçmişi | Makine bazlı tüm geçmiş bakımlar, maliyet toplamı, süre analizi |
| PM uyum raporu | Planlanan vs gerçekleşen karşılaştırma, uyum oranı (%) |

# 8. Modül 6: Dashboard ve Analitik

Rol bazlı dashboard'lar ve derinlemesine analiz raporları. Her kullanıcı rolü kendi ihtiyacına uygun bir ana sayfa görür.

## 8.1 Fabrika Admin Dashboard

| Widget | Veri | Görselleştirme |
| --- | --- | --- |
| Aktif arıza sayısı | Açık + müdahale edilen toplam | Büyük sayı kartı (kırmızı/yeşil) |
| Ortalama MTTR | Son 30 günlük ortalama onarım süresi | Trend çizgi grafik |
| MTBF | Son 30 günlük arızalar arası süre | Trend çizgi grafik |
| Makine durumu özeti | Çalışan / Arızalı / Bakımda dağılımı | Donut chart |
| Arıza Pareto | En çok arıza çıkan 10 makine | Yatay bar chart |
| Departman bazlı duruş | Departman başına toplam duruş saati | Stacked bar chart |
| Otonom bakım uyumu | Tamamlanan / toplam checklist oranı | Progress bar + yüzde |
| Parça maliyeti | Son 30 gün toplam yedek parça harcaması | Sayı + önceki aya göre fark |
| Kritik stok uyarıları | Minimum altına düşen parçalar | Liste (kırmızı vurgulu) |
| PM uyum oranı | Zamanında yapılan / planlanan bakım yüzdesi | Gauge chart |

## 8.2 Teknisyen Dashboard (Mobil)

| Widget | Açıklama |
| --- | --- |
| Bana atanan arızalar | Öncelik sıralı kart listesi, tek tıkla kabul et |
| Bugünkü checklist'lerim | Tamamlanma durumu, kalan görev sayısı |
| Son aktivitelerim | Son 7 günde yaptığım işler (timeline) |
| Hızlı arıza bildir | Tek butonla QR tara + arıza gir |

## 8.3 Analiz Raporları

| Rapor | İçerik | Export |
| --- | --- | --- |
| Arıza analiz raporu | Dönem, makine, tip bazlı arıza istatistikleri, Pareto, trend | PDF + Excel |
| Maliyet raporu | Makine/departman bazlı yedek parça + işçilik maliyeti | PDF + Excel |
| OEE raporu | Makine bazlı kullanılabilirlik hesaplaması | PDF |
| Otonom bakım raporu | Tamamlanma oranı, en çok anormallik, aksiyon takip | PDF + Excel |
| PM uyum raporu | Planlanan vs gerçekleşen, gecikme analizi | PDF |
| Makine geçmişi raporu | Tek makine: tüm arıza + bakım + parça kronolojisi | PDF |

# 9. Modül 7: Bildirim ve İletişim Sistemi

## 9.1 Bildirim Kanalları

| Kanal | Teknoloji | Kullanım | Maliyet |
| --- | --- | --- | --- |
| Push bildirim | Firebase Cloud Messaging (FCM) | Anlık arıza, atama, durum değişikliği | Ücretsiz |
| E-posta | AWS SES | Günlük/haftalık özet, rapor, kritik uyarı | $0.10/1000 mail |
| In-app bildirim | WebSocket (Supabase Realtime veya Socket.io) | Uygulama içi canlı bildirim | Altyapıya dahil |
| SMS (opsiyonel) | Twilio veya Netgsm | Sadece kritik arızalar (A seviye) | $0.01-0.05/SMS |

## 9.2 Bildirim Tercihleri

Her kullanıcı kendi bildirim tercihlerini yönetebilir:

Kanal bazlı açma/kapama (push, e-posta, SMS), olay tipi bazlı filtreleme (arıza, bakım, stok), sessiz saatler (mesai dışı bildirim alma/almama), departman filtresi (sadece kendi departmanı veya tümü).

## 9.3 Eskalasyon Kuralları

| Kural | Süre | Aksiyon |
| --- | --- | --- |
| Arıza yanıtsız | 30 dakika | Departman mühendisine eskalasyon |
| Arıza hâlâ yanıtsız | 60 dakika | Fabrika Admin'e eskalasyon |
| Kritik arıza açık | 2 saat | Süper Admin'e bildirim |
| Otonom bakım yapılmadı | Vardiya sonu | Departman mühendisine uyarı |
| PM gecikmesi | Planlı tarih + 1 gün | Fabrika Admin'e uyarı |

# 10. Modül 8: Multi-Tenant Altyapı ve Abonelik

## 10.1 Tenant (Fabrika) İzolasyonu

Tüm fabrikalar aynı veritabanını paylaşır (shared database, shared schema). Her tablo bir tenant_id (factory_id) kolonu içerir. Row Level Security (RLS) ile veri izolasyonu sağlanır. Bu yaklaşım altyapı maliyetini minimumda tutar.

| Yaklaşım | Avantaj | Dezavantaj | Karar |
| --- | --- | --- | --- |
| Shared DB + RLS | Düşük maliyet, kolay yönetim | Veri izolasyonu yazılım seviyesinde | MVP için bu ✓ |
| Schema per tenant | Daha iyi izolasyon | Migration karmaşıklığı | v2 için düşünülebilir |
| DB per tenant | Tam izolasyon | Yüksek maliyet, yönetim yükü | Enterprise müşteri için |

## 10.2 Abonelik Planları

| Plan | Kullanıcı Limiti | Makine Limiti | Depolama | Fiyat/Ay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | 5 kullanıcı | 20 makine | 5 GB | $99 |
| Professional | 15 kullanıcı | 50 makine | 20 GB | $199 |
| Enterprise | Sınırsız | Sınırsız | 100 GB | $399+ |

## 10.3 Süper Admin Paneli

| Ekran | Açıklama |
| --- | --- |
| Fabrika listesi | Tüm tenant'lar, abonelik durumu, kullanıcı sayısı, son aktivite |
| Fabrika oluştur | Yeni tenant oluştur, admin kullanıcı davet et, plan seç |
| Abonelik yönetimi | Plan yükseltme/düşürme, ödeme durumu, fatura geçmişi |
| Platform istatistikleri | Toplam kullanıcı, arıza sayısı, aktif tenant, sistem sağlığı |
| Sistem ayarları | Global ayarlar, e-posta şablonları, bildirim kuralları |

# 11. Teknik Mimari

## 11.1 Tech Stack

| Katman | Teknoloji | Neden |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS | SSR, PWA, performans, Antigravity uyumu |
| UI Kit | shadcn/ui + Radix UI | Erişilebilir, özelleştirilebilir bileşenler |
| State | Zustand + TanStack Query | Hafif global state + server state cache |
| Backend API | Next.js API Routes (veya Express.js) | Full-stack tek proje, kolay deploy |
| ORM | Prisma | Type-safe DB erişimi, migration yönetimi |
| Veritabanı | PostgreSQL (RDS) | JSON desteği, RLS, güvenilirlik |
| Auth | NextAuth.js → AWS Cognito (v2) | Basit başla, ölçeklendir |
| Dosya depolama | AWS S3 (presigned URL) | Ucuz, ölçeklenebilir, CDN uyumlu |
| Push bildirim | Firebase Cloud Messaging | Ücretsiz, cross-platform, güvenilir |
| E-posta | AWS SES | Ucuz, yüksek deliverability |
| Gerçek zamanlı | Socket.io veya Supabase Realtime | In-app canlı bildirim |
| Hosting | AWS App Runner veya ECS Fargate | Container, auto-scale, SSL dahil |
| CDN | CloudFront | Statik asset dağıtımı |
| CI/CD | GitHub Actions → AWS ECR → App Runner | Otomatik deploy pipeline |
| Monitoring | CloudWatch + Sentry | Hata takibi ve performans izleme |
| Grafikler | Recharts veya Chart.js | Dashboard veri görselleştirme |
| QR/Barkod | qrcode + html5-qrcode | Üretim + tarama |
| PDF Export | jsPDF + autoTable | Rapor indirme |

## 11.2 Veritabanı Ana Tabloları

| Tablo | Açıklama | Temel İlişkiler |
| --- | --- | --- |
| factories | Tenant (fabrika) kayıtları | → users, machines, departments |
| users | Kullanıcı hesapları | → factory, role, department |
| departments | Departman tanımları | → factory, machines, users |
| machines | Makine/ekipman envanteri | → factory, department, breakdowns |
| breakdowns | Arıza kayıtları | → machine, reporter, assignee, parts_used |
| breakdown_timeline | Arıza durum geçişleri | → breakdown, user, status |
| spare_parts | Yedek parça envanteri | → factory, category |
| stock_movements | Stok giriş/çıkış hareketleri | → spare_part, machine, breakdown, user |
| checklist_templates | Otonom bakım şablonları | → machine, checklist_items |
| checklist_items | Kontrol noktaları | → checklist_template |
| checklist_records | Tamamlanan checklist kayıtları | → template, user, item_responses |
| item_responses | Kontrol cevapları | → record, item, photos |
| actions | Otonom bakım aksiyonları | → checklist_record, item, assignee |
| pm_plans | Planlı bakım planları | → machine, task_list, required_parts |
| work_orders | İş emirleri | → pm_plan, machine, assignee |
| notifications | Bildirim kayıtları | → user, type, reference |
| subscriptions | Abonelik bilgileri | → factory, plan |
| photos | Fotoğraf metadata | → S3 key, reference_type, reference_id |

# 12. AWS Altyapı Konfigürasyonu ve Maliyet

## 12.1 MVP Aşaması (1-3 Fabrika)

| Servis | Konfigürasyon | Aylık Maliyet |
| --- | --- | --- |
| App Runner | 0.25 vCPU, 0.5 GB RAM, auto-scale | $25-40 |
| RDS PostgreSQL | db.t3.micro, 20GB SSD, Single-AZ | $15-22 |
| S3 | Standart, 50GB başlangıç | $1-3 |
| CloudFront | 1TB transfer/ay | $2-5 |
| Cognito | 50K MAU ücretsiz tier | $0 |
| SES | 1000 mail/ay | $0.10 |
| SNS | Push bildirim (FCM üzerinden) | $0 |
| CloudWatch | Temel monitoring | $3-5 |
| Route 53 | 1 hosted zone | $0.50 |
| Sertifika (ACM) | SSL sertifikası | $0 |
| ECR | Container registry, 500MB | $0.50 |
| TOPLAM (MVP) |  | $50-80/ay |

## 12.2 Büyüme Aşaması (10-50 Fabrika)

| Servis | Konfigürasyon | Aylık Maliyet |
| --- | --- | --- |
| ECS Fargate | 0.5-1 vCPU, 1-2GB RAM, multi-task | $60-120 |
| RDS PostgreSQL | db.t3.small, 100GB, Multi-AZ | $50-80 |
| ElastiCache Redis | cache.t3.micro | $15-25 |
| S3 | 500GB + lifecycle policy | $12-15 |
| CloudFront | 5TB transfer/ay | $10-25 |
| ALB | Application Load Balancer | $22-30 |
| SES | 10K mail/ay | $1 |
| CloudWatch | Detaylı monitoring + alarmlar | $10-20 |
| WAF | Web Application Firewall | $5-10 |
| Backup | Otomatik yedekleme (RDS + S3) | $5-10 |
| TOPLAM (Büyüme) |  | $200-350/ay |

## 12.3 Break-Even Analizi

MVP aşamasında aylık $50-80 altyapı maliyeti ile, tek bir Starter plan aboneliği ($99/ay) bile altyapı maliyetini karşılar. 3 fabrika ile aylık $300-600 gelir elde edilirken maliyet $80 civarında kalır — %75+ brüt marj.

# 13. Geliştirme Planı (Antigravity ile)

| Hafta | Sprint | Deliverable | Detay |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temel altyapı | Proje iskelet + Auth + DB | Next.js proje kurulumu, Prisma schema, NextAuth.js, kullanıcı yönetimi CRUD, multi-tenant middleware, seed data |
| 2 | Makine modülü | Makine CRUD + UI | Makine ekleme/düzenleme/listeleme, departman yönetimi, fotoğraf upload (S3), QR kod üretimi, detay kartı |
| 3 | Arıza modülü | Arıza akışı | Arıza bildirim formu, durum makinesi, timeline view, teknisyen atama, fotoğraf ekleme, QR ile hızlı giriş |
| 4 | Yedek parça | Stok yönetimi | Parça CRUD, stok giriş/çıkış formları, makineye çıkış, hareket geçmişi, minimum stok uyarısı, barkod tarama |
| 5 | Otonom bakım | Checklist sistemi | Şablon oluşturma, checklist tamamlama UI, fotoğraflı kontrol, aksiyon açma/kapatma, periyodik tetikleme |
| 6 | Bildirim + PWA | Push + offline | FCM entegrasyonu, bildirim tercihleri, eskalasyon kuralları, PWA manifest, service worker, offline cache |
| 7 | Dashboard | Analitik | Admin dashboard, teknisyen dashboard, MTBF/MTTR hesaplama, Pareto chart, maliyet raporu, PDF export |
| 8 | Tenant + Deploy | SaaS + AWS | Süper admin paneli, fabrika oluşturma akışı, abonelik yönetimi, Docker build, App Runner deploy, domain ayarı |

# 14. API Endpoint Planı

## 14.1 Auth & User

| Method | Endpoint | Açıklama | Yetki |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Kullanıcı girişi | Public |
| POST | /api/auth/logout | Çıkış | Auth |
| GET | /api/users | Kullanıcı listesi | Admin |
| POST | /api/users | Kullanıcı oluştur | Admin |
| PUT | /api/users/:id | Kullanıcı güncelle | Admin |
| DELETE | /api/users/:id | Kullanıcı sil | Admin |
| PUT | /api/users/:id/role | Rol değiştir | Admin |

## 14.2 Machines

| Method | Endpoint | Açıklama | Yetki |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/machines | Makine listesi (filtreli) | Auth |
| GET | /api/machines/:id | Makine detay | Auth |
| POST | /api/machines | Makine ekle | Mühendis+ |
| PUT | /api/machines/:id | Makine güncelle | Mühendis+ |
| DELETE | /api/machines/:id | Makine sil (soft delete) | Admin |
| GET | /api/machines/:id/history | Arıza + bakım geçmişi | Auth |
| GET | /api/machines/:id/costs | Maliyet analizi | Mühendis+ |
| POST | /api/machines/:id/photo | Fotoğraf yükle (presigned URL al) | Mühendis+ |

## 14.3 Breakdowns

| Method | Endpoint | Açıklama | Yetki |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/breakdowns | Arıza listesi (filtreli) | Auth |
| GET | /api/breakdowns/:id | Arıza detay + timeline | Auth |
| POST | /api/breakdowns | Yeni arıza bildir | Auth |
| PUT | /api/breakdowns/:id/assign | Teknisyen ata | Mühendis+ |
| PUT | /api/breakdowns/:id/status | Durum güncelle | Atanan+ |
| PUT | /api/breakdowns/:id/resolve | Çözüm gir + kapat | Atanan+ |
| POST | /api/breakdowns/:id/comment | Yorum/not ekle | Auth |
| POST | /api/breakdowns/:id/photo | Fotoğraf ekle | Auth |
| POST | /api/breakdowns/:id/parts | Kullanılan parça ekle | Teknisyen+ |

## 14.4 Spare Parts & Stock

| Method | Endpoint | Açıklama | Yetki |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/parts | Parça listesi | Auth |
| POST | /api/parts | Parça ekle | Mühendis+ |
| PUT | /api/parts/:id | Parça güncelle | Mühendis+ |
| POST | /api/stock/in | Stok girişi | Mühendis+ |
| POST | /api/stock/out | Stok çıkışı (makineye) | Teknisyen+ |
| GET | /api/stock/movements | Hareket geçmişi | Mühendis+ |
| GET | /api/stock/alerts | Düşük stok uyarıları | Auth |

## 14.5 Autonomous Maintenance

| Method | Endpoint | Açıklama | Yetki |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/checklists/templates | Şablon listesi | Mühendis+ |
| POST | /api/checklists/templates | Şablon oluştur | Mühendis+ |
| GET | /api/checklists/my-tasks | Bugünkü görevlerim | Auth |
| POST | /api/checklists/:id/complete | Checklist tamamla | Auth |
| GET | /api/actions | Aksiyon listesi | Auth |
| PUT | /api/actions/:id | Aksiyon güncelle/kapat | Atanan+ |

## 14.6 Dashboard & Reports

| Method | Endpoint | Açıklama | Yetki |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/dashboard/admin | Admin dashboard verileri | Admin |
| GET | /api/dashboard/technician | Teknisyen dashboard | Auth |
| GET | /api/reports/mtbf-mttr | MTBF/MTTR hesaplama | Mühendis+ |
| GET | /api/reports/pareto | Arıza Pareto analizi | Mühendis+ |
| GET | /api/reports/costs | Maliyet raporu | Admin |
| GET | /api/reports/oee | OEE hesaplama | Mühendis+ |
| GET | /api/reports/export/:type | PDF/Excel export | Mühendis+ |

# 15. Mobil Deneyim (PWA)

## 15.1 PWA Özellikleri

| Özellik | Açıklama | Teknoloji |
| --- | --- | --- |
| Ana ekrana ekleme | App gibi icon, splash screen, tam ekran | manifest.json |
| Push bildirim | Arıza, atama, otonom bakım hatırlatma | FCM + Service Worker |
| Offline çalışma | Son verileri cache'le, bağlantı gelince sync | Service Worker + IndexedDB |
| Kamera erişimi | Fotoğraf çekme (arıza, bakım, kontrol) | navigator.mediaDevices |
| QR/Barkod tarama | Makine QR, parça barkod okuma | html5-qrcode kütüphanesi |
| Konum (opsiyonel) | Hangi makinenin yanında olduğunu tespit | Geolocation API |
| Responsive tasarım | Telefon, tablet, masaüstü uyumlu | Tailwind CSS breakpoints |

## 15.2 Mobil Öncelikli Ekranlar

Arıza bildirim formu, checklist tamamlama, teknisyen görev paneli, stok çıkış formu ve QR tarama ekranları mobil-öncelikli tasarlanır. Bu ekranlar thumb-zone ergonomisine uygun, büyük butonlu ve minimal form alanı ile tasarlanır.

# 16. Güvenlik Gereksinimleri

| Katman | Önlem | Uygulama |
| --- | --- | --- |
| Auth | JWT + refresh token, bcrypt hash | NextAuth.js session |
| API | Rate limiting, input validation | Zod schema + express-rate-limit |
| Veri izolasyonu | Tenant bazlı RLS | Prisma middleware + SQL policy |
| HTTPS | TLS 1.3 zorunlu | ACM sertifikası + CloudFront |
| XSS/CSRF | CSP header, CSRF token | Next.js varsayılan + helmet |
| Dosya yükleme | Tip kontrolü, boyut limiti, virus tarama | S3 presigned URL + Lambda |
| Loglama | Tüm kritik işlem audit log | CloudWatch + custom middleware |
| Yedekleme | Günlük otomatik DB backup | RDS automated backup (7 gün) |
| WAF (v2) | SQL injection, bot koruması | AWS WAF rules |

# 17. Antigravity (Claude Code) Prompt Planı

Aşağıdaki prompt sıralaması, Antigravity ile projeyi adım adım geliştirmek için optimize edilmiştir. Her prompt bir öncekinin çıktısı üzerine inşa eder.

| Sıra | Prompt Başlığı | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| P1 | Next.js + Prisma + NextAuth proje kurulumu, multi-tenant middleware, factory/user/role schema | Çalışan boilerplate + DB migration |
| P2 | Login/register UI, rol bazlı sidebar, layout, tenant context provider | Auth akışı + ana layout |
| P3 | Departman CRUD + Makine CRUD + fotoğraf upload (S3 presigned) + QR üretimi | Makine modülü tam çalışır |
| P4 | Arıza bildirim formu, durum state machine, timeline bileşeni, teknisyen atama | Arıza modülü core |
| P5 | Arıza push bildirim (FCM), eskalasyon kuralları, bildirim tercihleri UI | Bildirim sistemi |
| P6 | Yedek parça CRUD, stok giriş/çıkış formları, makineye çıkış, hareket geçmişi | Stok modülü |
| P7 | Checklist şablon builder, tamamlama UI (fotoğraflı), aksiyon yönetimi | Otonom bakım modülü |
| P8 | Admin dashboard (MTBF/MTTR/Pareto/maliyet), teknisyen dashboard, chart bileşenleri | Dashboard |
| P9 | PWA manifest, service worker, offline cache, QR/barkod tarama entegrasyonu | Mobil deneyim |
| P10 | Süper admin paneli, fabrika oluşturma, abonelik CRUD, Docker + App Runner deploy | SaaS + production |

# 18. Modül 9: ERP Entegrasyonu (Faz 2 — Projelendirilecek)

NOT: Bu modül MVP kapsamında değildir. MVP tamamlanıp pilot fabrikada doğrulandıktan sonra ayrı bir proje olarak ele alınacaktır. Aşağıda entegrasyon kapsamı, veri akışları ve projelendirme adımları referans olarak tanımlanmıştır.

## 18.1 Kapsam ve Hedef ERP Sistemleri

Türkiye pazarında hedef müşteri profilindeki (50-500 kişi, üretim tesisi) fabrikalarda yaygın kullanılan ERP sistemleri ile çift yönlü entegrasyon sağlanacaktır.

| ERP Sistemi | Pazar Payı (TR Üretim) | Entegrasyon Yöntemi | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| Logo Netsis 3 | Yüksek (orta-büyük ölçek) | REST API (NetOpenX) | 1 — İlk adapter |
| Logo Tiger / Go3 | Yüksek (KOBİ) | REST API / J-Platform | 2 |
| SAP S/4HANA | Orta (büyük ölçek) | OData API / RFC | 3 |
| Mikro | Orta (KOBİ) | Veritabanı bağlantısı / API | 4 |
| Oracle Fusion | Düşük (çok uluslu) | REST API | 5 — Talep bazlı |
| Microsoft Dynamics | Düşük | REST API / Power Automate | 5 — Talep bazlı |

## 18.2 Çift Yönlü Veri Akışları

Entegrasyon, altı temel veri akışı üzerine kurulacaktır. Her akış bağımsız olarak aktif/pasif yapılabilir.

| Veri Akışı | Yön | Tetikleyici | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Varlık/makine senkronizasyonu | ERP → MaintainPro | Yeni varlık oluşturulduğunda | ERP'deki makine/ekipman ana verisi otomatik olarak MaintainPro'ya aktarılır |
| Personel senkronizasyonu | ERP → MaintainPro | Personel ekleme/çıkarma | İK modülündeki personel listesi ve departman yapısı senkronize edilir |
| Stok senkronizasyonu | Çift yönlü | Stok hareketi oluştuğunda | ERP depo modülü ile MaintainPro yedek parça stoku karşılıklı güncellenir |
| Satın alma talebi | MaintainPro → ERP | Minimum stok altına düşüldüğünde | Otomatik satın alma talebi/sipariş ERP'de oluşturulur |
| Maliyet aktarımı | MaintainPro → ERP | İş emri/arıza kapatıldığında | İşçilik + parça maliyeti ilgili masraf merkezine aktarılır |
| Fatura/GR eşleştirme | ERP → MaintainPro | Mal girişi yapıldığında | Satın alınan parçanın stok girişi ve fiyat bilgisi otomatik güncellenir |

## 18.3 Teknik Mimari Yaklaşım

Adapter pattern kullanılacaktır. MaintainPro core sistemi ERP'den bağımsızdır. Her ERP için ayrı bir adapter modülü yazılır. Yeni ERP desteği eklemek = yeni adapter yazmak, core sisteme dokunmamak.

| Bileşen | Teknoloji | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Integration Gateway | AWS API Gateway + Lambda | Gelen/giden webhook'ları yöneten merkezi katman |
| Mesaj kuyruğu | AWS SQS | Asenkron veri aktarımı, retry mekanizması, dead-letter queue |
| Adapter modülleri | Node.js / Python Lambda | Her ERP için ayrı adapter (Logo, SAP, Mikro vb.) |
| Veri dönüşüm katmanı | JSON Schema + mapping | ERP veri formatı ↔ MaintainPro veri formatı dönüşümleri |
| Hata yönetimi | CloudWatch + SNS alarm | Başarısız senkronizasyon bildirimi ve otomatik retry |
| Konfigürasyon paneli | Admin UI | Fabrika bazlı ERP bağlantı ayarları, alan eşleştirme, test |
| Alternatif: n8n | Self-hosted n8n | Düşük kodlu alternatif — Logo REST API workflow'ları |

## 18.4 Projelendirme Adımları

Aşağıdaki adımlar MVP sonrası ayrı bir proje olarak planlanacak ve yürütülecektir.

| Adım | Açıklama | Tahmini Süre |
| --- | --- | --- |
| 1. Keşif ve analiz | Pilot fabrikanın ERP sistemini inceleme, mevcut API dokümantasyonu, veri modeli haritalama, entegrasyon noktalarını belirleme | 1 hafta |
| 2. Adapter pattern altyapısı | Integration Gateway, SQS kuyruk, adapter arayüzü (interface), hata yönetimi ve retry mekanizması geliştirme | 1 hafta |
| 3. İlk adapter geliştirme | Pilot ERP (Logo Netsis veya fabrikada kullanılan sistem) için adapter yazımı, veri dönüşüm kuralları | 2 hafta |
| 4. Stok senkronizasyonu | İlk veri akışı olarak stok giriş/çıkış senkronizasyonu, çift yönlü test | 1 hafta |
| 5. Maliyet aktarımı | İş emri kapanışında maliyet verilerinin ERP masraf merkezine aktarımı | 1 hafta |
| 6. Satın alma entegrasyonu | Minimum stok uyarısında otomatik satın alma talebi oluşturma | 1 hafta |
| 7. Varlık ve personel senkron | Makine ana verisi ve personel listesi senkronizasyonu | 1 hafta |
| 8. Admin panel ve konfigürasyon | Fabrika bazlı ERP bağlantı ayarları UI, alan eşleştirme ekranı, bağlantı testi | 1 hafta |
| 9. Test ve pilot | Gerçek veri ile uçtan uca test, hata düzeltme, performans optimizasyonu | 1 hafta |
| 10. Dokümantasyon ve yaygınlaştırma | Entegrasyon kılavuzu, ikinci ERP adapter'ı için şablon, müşteri onboarding süreci | 1 hafta |

## 18.5 Maliyet Etkisi

| Kalem | Tahmini Maliyet |
| --- | --- |
| Ek AWS altyapı (Lambda + SQS + API GW) | $10-30/ay |
| Geliştirme süresi | ~10 hafta (Antigravity ile) |
| Fiyatlandırma etkisi | ERP entegrasyonu Professional ($199) ve Enterprise ($399) planlara dahil |
| ROI | Manuel veri girişi ortadan kalkar, müşteri değer algısı artar, churn azalır |

## 18.6 Karar ve Zamanlama

Bu modülün başlatılması için ön koşullar: (1) MVP'nin pilot fabrikada en az 4 hafta başarıyla kullanılması, (2) en az 1 potansiyel müşteriden ERP entegrasyonu talebi gelmesi, (3) core sistemin stabil ve bakım maliyetinin düşük olması. Bu koşullar sağlandığında proje başlatılacaktır.

MaintainPro MVP Spesifikasyon Dokümanı — focusoda.com — Nisan 2026